# Matriz de errores y defectos AQUARIUM

Hallazgos reportados en V1, V2 y V3, incidencias técnicas de V3 y evidencias

Documento de seguimiento  |  Corte de evidencia: 21 de octubre de 2026  |  Entorno local

# Propósito y alcance

Este documento organiza los errores comunicados durante las versiones V1, V2 y V3 y los incidentes técnicos observados al preparar y probar V3. La primera matriz conserva los reportes del archivo Errores.docx; ese archivo no asigna una versión exacta a cada hallazgo. La segunda matriz contrasta los registros del repositorio, los logs, las ejecuciones JMeter y la configuración actual.

Los estados “resuelto” o “mitigado” describen evidencia actual en código o reportes, no sustituyen una repetición manual del caso. Los problemas de consola, permisos, servicios o dependencias se identifican como incidentes de entorno/herramientas y no se presentan automáticamente como defectos funcionales. Las contraseñas, correos y códigos de pedido contenidos en la fuente se omitieron o se ocultaron en las capturas.

# 1. Matriz de errores reportados en V1, V2 y V3

| ID | Versión / alcance | Módulo | Descripción del hallazgo | Prioridad / estado | Evidencia asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | V1–V3, sin versión asignada | Clínica / veterinario | El perfil del veterinario no mostraba las funciones para revisar citas y datos de cliente/paciente, registrar diagnóstico y emitir receta. | Alto · Reportado; requiere revalidación | Captura asociada: pantalla 403 durante el flujo de acceso; evidencia indirecta. |
| DEF-002 | V1–V3, sin versión asignada | Acceso por rol | El flujo de acceso del veterinario podía bloquear el sistema después del registro/inicio de sesión. | Alto · Reportado; no reproducido en este levantamiento | Captura 403 asociada; falta una grabación del bloqueo completo. |
| DEF-003 | V1–V3, sin versión asignada | Catálogo / autorización | El catálogo debía ser visible sin registro, pero se capturaron respuestas 403 que restringían el acceso a clientes y cajeros. | Alto · Reportado; las capturas muestran la restricción | Dos capturas 403 del catálogo. |
| DEF-004 | V1–V3, sin versión asignada | Almacén / inventario | La ubicación física de los productos del catálogo no se guardaba o aparecía vacía. | Medio · Reportado; requiere comparar ficha y existencias actuales | Captura aportada de contexto de pedidos/almacén; no aísla el campo de ubicación. |
| DEF-005 | V1–V3, sin versión asignada | Catálogo / fichas | No se podían agregar o consultar fichas técnicas desde el catálogo. | Medio · Reportado; evidencia visual indirecta | Captura de catálogo aportada como contexto; falta reproducir la acción de abrir/agregar ficha. |
| DEF-006 | V1–V3, sin versión asignada | Autenticación / contraseña | El mensaje de contraseña y las reglas mínimas se percibían inconsistentes o insuficientemente claros. | Medio · Reportado; captura muestra validación | Captura de validación de contraseña; se excluyeron nombre y correo. |
| DEF-007 | V1–V3, sin versión asignada | Autenticación / cuenta demo | Se reportó que una cuenta de cliente de prueba no permitía iniciar sesión. | Medio · Reportado; pendiente verificar vigencia de cuenta/BD | Captura de la pantalla de acceso como contexto; correo omitido. |
| DEF-008 | V1–V3, sin versión asignada | Pedidos / Click & Collect | La búsqueda de pedidos para recoger no filtraba el pedido esperado o mostraba que no había pedidos listos. | Medio · Reportado; resultado depende de estado y código usados | Captura de estado sin resultados; código de búsqueda oculto. |
| DEF-009 | V1–V3, sin versión asignada | Disponibilidad local | Se observó que el sitio no respondía en el puerto abierto en el navegador. | Medio · Captura muestra ERR_CONNECTION_REFUSED; puede deberse al servidor detenido | Captura de Chrome en 127.0.0.1:8000; no demuestra por sí sola un fallo de código. |
| REQ-001 | Requisito mencionado | Concurrencia de sesiones | El sistema debe sostener múltiples inicios de sesión en línea y local. La fuente lo registra como requisito, no como una falla reproducida. | Por probar · No es defecto confirmado | No hay captura ni resultado de una prueba específica de sesiones concurrentes. |

Nota de interpretación: el documento de origen mezcla errores reportados, capturas de contexto y un requisito de concurrencia; no asigna versión ni fecha por fila. Los IDs DEF son de trazabilidad de este reporte. REQ-001 se conserva separado porque no describe una falla observada.

# 2. Evidencia visual de reportes V1–V3

Capturas extraídas del archivo entregado. Se colocan después de los IDs de la matriz para facilitar la referencia; cuando una imagen solo da contexto, se indica expresamente.

DEF-001 / DEF-002 · Captura asociada al flujo veterinario: la pantalla muestra 403 del catálogo; no acredita por sí sola el bloqueo de sesión ni la falta de funciones clínicas.

DEF-003 · Captura de acceso denegado al catálogo para el contexto de rol/usuario de la fuente.

DEF-003 · Segunda captura 403 durante el acceso al catálogo.

DEF-006 · Mensaje de contraseña y requisitos; recorte sin identidad/correo.

DEF-009 · Navegador muestra ERR_CONNECTION_REFUSED en localhost:8000; evidencia de que no había un proceso aceptando la conexión en ese instante.

DEF-008 · Click & Collect muestra “No hay pedidos listos”; se ocultó el código consultado. La captura no permite descartar que el pedido estuviera en otro estado.

# 3. Matriz de incidencias y defectos observados durante V3

Esta matriz incluye errores reproducibles en registros históricos, ajustes de compatibilidad y hallazgos de entorno. Un incidente con estado corregido permanece documentado como antecedente; “abierto” indica que no hay evidencia de cierre suficiente.

| ID | Área | Error o defecto y efecto observado | Estado / disposición |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-010 | Aplicación / frontend | La raíz Inertia y la entrada visual requirieron ajuste; el commit 38d9d468 corrige la entrada local y el tema después de la pantalla en blanco. | Alto · Corregido en código; confirmado por historial, falta anexar captura de la versión blanca. |
| DEF-011 | Runtime PHP / PostgreSQL | PHP CLI respondió “could not find driver” al usar pgsql cuando PDO_PGSQL no estaba cargado. Se añadió el lanzador local que carga las extensiones necesarias. | Alto · Mitigado con scripts/php-local.ps1; verificar en cada PHP utilizado. |
| DEF-012 | Servicios locales | Se registraron conexiones denegadas o no disponibles hacia PostgreSQL y Redis (socket local 5432/6379). | Alto · Incidente de entorno; FASE_CERO registra Docker operativo; revisar si reaparece. |
| DEF-013 | Pruebas / rutas | Una ejecución de pruebas falló porque no existía la ruta nombrada home. Actualmente routes/web.php la define y la suite local se reporta aprobada. | Medio · Corregido en código actual; error histórico en laravel.log. |
| DEF-014 | Pruebas / modelo Order | Un flujo falló al solicitar la relación Order::client, que no estaba disponible en ese momento. El modelo actual ya declara la relación. | Medio · Corregido en código actual; verificar regresión al cambiar relaciones. |
| DEF-015 | PostgreSQL / migraciones | Una escritura de datos de especie falló porque faltaba products.scientific_name. La migración de campos de cuidado existe; el error ocurrió antes de aplicar el esquema actualizado. | Alto · Corregido aplicando migraciones pendientes; revisar estado de esquema antes de importar datos. |
| DEF-016 | Laravel / Composer / caché | Se registraron bootstrap/cache ausente/no escribible y proveedor DomPDF no encontrado durante la preparación de dependencias. | Alto · Incidente de instalación/permisos; no clasificado como defecto de flujo final. |
| DEF-017 | PHP / extensiones | La extensión intl no estaba habilitada para una llamada de formato numérico. | Medio · Mitigado mediante scripts/php-local.ps1; depende de usar el lanzador del proyecto. |
| DEF-018 | CLI / PsySH | PsySH intentó guardar configuración/historial en AppData del usuario y Windows/entorno no permitió la escritura. | Bajo · Incidente de herramienta/permisos; afecta Tinker, no la aplicación web. |

## Matriz V3 continuación

| ID | Área | Error o defecto y efecto observado | Estado / disposición |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-019 | Datos / consolidación SQLite→PostgreSQL | La consolidación de pedidos demo no pudo mapear un cajero porque la cuenta destino no existía. Se documenta consolidación de catálogo/transacciones con respaldo. | Alto · Resuelto durante unificación local; conservar respaldo antes de nuevas migraciones. |
| DEF-020 | JMeter / capacidad local | El primer intento de 500 VU registró 1,282 fallos de 2,335 solicitudes (54.9%), promedio 7,535.71 ms y P95 10,016 ms. | Alto · Perfil inicial fallido; el perfil Docker/Nginx/PHP-FPM se ajustó y la corrida sostenida posterior aprobó. |
| DEF-021 | JMeter / duración del caso | Una primera ejecución sin errores configuró 60 s con rampa de 60 s; no dejó un minuto completo de carga estable. | Medio · Diseño corregido; la última corrida usa 120 s totales: 60 s de rampa + 60 s plena. |
| DEF-022 | Node / Vite / línea base | La referencia permitía Node 18/20, pero Vite 8 necesita Node 20.19+ o 22.12+. El proyecto fija Node 20.19.0; el equipo detectó Node 24.21 y el build pasó. | Medio · Alineado con .nvmrc; usar versión fijada para reproducibilidad. |
| DEF-023 | npm / dependencias Tailwind | npm reportó 7 avisos de seguridad en el árbol de dependencias conservando Tailwind 3: 5 altos y 2 moderados. | Alto · Abierto antes de publicación; corregir o aceptar explícitamente y guardar el resultado de auditoría. |
| DEF-024 | Línea base documental | Los antecedentes tenían alternativas contradictorias de stack y despliegue. La decisión vigente es Laravel/React/Inertia/PostgreSQL local; Render/Supabase queda para futuro. | Medio · Aclarado por decisión del usuario y registrado en docs/FASE_CERO.md; no es defecto funcional. |
| DEF-025 | Composer / Laravel | Composer bloqueó la línea Laravel 11 por alertas/fin del soporte de seguridad. Laravel 11 se descartó y la línea base se actualizó a Laravel 12 con PHP 8.2. | Resuelto · Aprobado y documentado; PHPUnit 11 reemplazó PHPUnit 10 por compatibilidad. |
| DEF-026 | Artisan / consola | Se intentó ejecutar Artisan con la opción --compact, que el comando instalado no reconoce. | Incidente de uso de CLI · No es defecto funcional; conservar comandos reproducibles. |
| DEF-027 | Tinker / entrada PHP | El intérprete registró un error de sintaxis al recibir una instrucción PHP mal formada durante la inspección de datos. | Incidente de consola · No es defecto de la aplicación; usar una sentencia válida o un comando Artisan. |

# 4. Evidencias técnicas de V3

Las siguientes imágenes son extractos legibles generados a partir de registros JSON/log conservados en el proyecto; no son capturas originales del escritorio. Cada una incluye el archivo y la fecha fuente. Las credenciales, rutas del perfil de usuario y datos personales se excluyeron.

DEF-020 · Registro JSON de la primera corrida con fallos; proporción fallida calculada como 1,282 / 2,335.

DEF-020 / DEF-021 · Registro JSON de la corrida sostenida que pasó, en el perfil local Docker.

DEF-011 / DEF-012 / DEF-017 · Extractos de errores PHP, PostgreSQL/Redis e intl.

DEF-013 / DEF-014 / DEF-015 · Errores históricos de rutas, relación ORM y esquema.

DEF-022 / DEF-023 / DEF-024 · Versiones y compatibilidad; los avisos npm se mantienen como hallazgo abierto.

DEF-018 / DEF-019 · Fallos de herramientas CLI y mapeo de datos durante consolidación.

# 5. Evidencia de catálogo asociada a los reportes

DEF-004 / DEF-005 · Captura del catálogo aportada como contexto; muestra tarjetas de producto, no confirma por sí sola ubicación ni operación de ficha técnica.

# 6. Fuentes y criterios de seguimiento

Errores.docx, entregado por el usuario: lista de reportes y 11 capturas. El archivo también contenía correos, contraseñas y códigos de pedido; el reporte no los reproduce.

aquarium/storage/logs/laravel.log y logs diarios del 19 al 21/10/2026: excepciones de PHP/Laravel, conexiones, migraciones y consola.

aquarium/storage/app/testing/jmeter/AQUARIUM_JMETER_REPORT_20261019_170051.json: corrida fallida de 500 VU.

aquarium/storage/app/testing/jmeter/latest.json y aquarium/storage/app/testing/jmeter/aquarium_20261019_192646.jtl: corrida sostenida de 500 VU y evidencia granular.

aquarium/jmeter.log: salida de JMeter y generación del dashboard.

aquarium/docs/FASE_CERO.md, README.md, composer.json, package.json y .nvmrc: stack, herramientas, versiones, estado de pruebas y limitaciones.

Historial Git local: commit 38d9d468 “Fix local Inertia page entry and theme”; commits restantes documentan cambios de V3 y la configuración local.

## Pendientes recomendados

Repetir cada hallazgo funcional abierto con precondiciones, rol, datos de prueba, pasos y resultado esperado; asignar versión y fecha a los reportes originales.

Ejecutar pruebas específicas de veterinario, ubicación física, ficha técnica y búsqueda Click & Collect en PostgreSQL local.

Convertir REQ-001 en un caso de concurrencia explícito; no usar el resultado de JMeter público como evidencia de usuarios autenticados.

Resolver o aceptar formalmente los 7 avisos npm antes de cualquier publicación; guardar el reporte de auditoría resultante.

Vincular cada DEF con el caso del plan de pruebas y una evidencia posterior a la corrección para cerrar la trazabilidad.